Bước 1: Tìm lỗi theo nguyên tắc INVEST

US2: Sai chữ T(Testable) và E(Estimable): khái niệm “đẹp” và “dễ dùng” mang tính cảm quan. Trìu tượng, không thể đo lường hay nghiệm thu mà tùy thuộc rất nhiều vào cảm quan của người sử dụng , Dev team không thể ước lượng chính xác scope công việc

US4: Sai chữ S(Small) và E(Estimable): Đây là một Epic quá đồ xộ , chứa quá nhiều công việc dẫn đên khó ước lượng và khó hoàn thành trong 1 sprint

Bước 2: Sửa lỗi

Viết lại US2 ( đảm bảo tính đo lường được )

US2: Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất các bước chọn món và thanh toán trong tối đa 3 thao tác, để việc đặt món diễn ra nhanh chóng và thuận tiện

Tiêu chí :

- Thời gian hoàn tất giao dịch phải < 45 giây

- Tỷ lệ người dùng đặt hàng thành công không gặp lỗi > 95 %

Tách US4 và xây dựng cấu trúc 3 cấp

Epic: Quản lý và Báo cáo Kinh doanh

Feature: Báo cáo Doanh thu

- US4.1 (Xem & Xuất báo cáo): Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng (lọc theo khu vực, nhà hàng) và xuất ra file Excel, để theo dõi và phân tích tình hình kinh doanh

- US4.2 (Gửi báo cáo tự động): Là một admin, tôi muốn hệ thống tự động gửi email báo cáo doanh thu định kỳ cho ban giám đốc, để ban quản trị cập nhật tình hình mà không cần truy cập ứng dụng thủ công

Bước 3: Xếp lại Backlog & Áp dụng nguyên tắc DEEP

US1: Ưu tiên hàng đầu , Core Flow: Giúp khách hàng tìm và chọn món nhanh — quyết định đến dòng tiền và trải nghiệm mua hàng ban đầu.

US2: Ưu tiên số 2: Trải nghiệm người dùng: Giảm tỷ lệ hủy đơn/thoát app khi đặt hàng, trực tiếp phục vụ mục đích "giao nhanh trong 30 phút"

US4.1: Ưu tiên số 3: Vận hành doanh nghiệp: Giúp Admin/Kế toán theo dõi được doanh thu cơ bản theo thời gian thực.

US4.2: Ưu tiến số 4: Tính năng nâng cao :Có thể làm sau khi luồng báo cáo core (US4.1) đã chạy ổn định

Phân tích theo nguyên tắc DEEP

Story đứng đầu cần cực kỳ chi tiết theo Nguyên Tắc DEEP :

- các Story nằm ở top đầu backlog chuẩn bị đưa vào Sprint tiếp theo phải được chi tiết hóa ở mức Có thể thực hiện ngay

- Story phải nhỏ gọn, có Tiêu chí nghiệm thu rõ ràng, minh bạch về mặt UI/UX mockup và logic nghiệp vụ để team Dev có thể bắt tay vào làm ngay mà không bị vướng mắc